**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АРЗГУН»**

671635 Республика Бурятия, Курумканский район, с. Арзгун, ул. ген. Цыденова,2, тел. 8(30149) 92-1-57

ЗАХИРАЛ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24**

«14» сентября 2021 г.

«О проведении осеннего месячника по

благоустройству, озеленению и санитарной

очистке в 2021 году»

В целях улучшения экологического состояния, повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний на территории поселения:

1. Провести с 14 сентября 2021 г по 14 октября 2021г месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории поселения;
2. Привлечь к работе по выполнению мероприятий месячника коллективы организаций и учреждений закрепленных территорий, ТОСы, жителей поселений;
3. Содержать закрепленную территорию в постоянном порядке и чистоте.
4. Установить строгий контроль над восстановлением благоустройства, после проведения строительных, земляных и иных работ, привлекать виновных к административной ответственности;
5. Повсеместно запретить сжигание мусора, бытовых отходов на территории поселения, в частных огородах;
6. В срок до 17 сентября 2021 года разработать и утвердить план работ по проведению месячника с последующим представлением в районный штаб.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава администрации

сельского поселения «Арзгун» Т.М.Евреев

План мероприятий месячника по благоустройству территории сельского поселения «Арзгун»

(14.09.2021.-14.10.2021г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | | Ответственные | Исполнители | | Фин.затраты | | Кол-во задейств |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| 1 | Уборка прилежащих и закрепленных территорий | | | постоянно | Руководители организаций и учреждений | | Домовладельцы, организации и учреждения | |  |  |
| 2 | Вывоз бытовых отходов от населения | | |  | администрация | | администрация | |  |  |
| 3 | Месячник по благоустройству села | | | 14.09 – 14.10 | Руководители организаций и учреждений | |  | |  |  |
| 4 | Текущий ремонт, покраска, побелка заборов, палисадников | | |  | Руководители организаций и учреждений домовладельцы | | Домовладельцы, организации и учреждения | |  |  |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | | |  | Евреев Т.М | |  | |  |  |
| 6 | Уборка сакральных мест | | | постоянно | Евреев Т.М | | Администрация, организации и учреждения | |  |  |
|  | Всего затрат: | | |  |  | |  | |  |  |